|  |
| --- |
| **Commanditaire** |
| Le commanditaire est ImmoConceptPlus |

|  |
| --- |
| **Contexte** |
| On désire développer un logiciel de gestion de vente de biens immobiliers. |

|  |
| --- |
| **Attentes** |
| Les attentes sont :  Réalisation d’un logiciel de gestion de vente  Conception et mise en œuvre d’une infrastructure |

|  |
| --- |
| **Objectifs** |
| Les objectifs fixés par l’entreprise sont :  **Pour la partie infrastructure :**  - Centraliser les documents des agences au siège  - Sécuriser l’ensemble de l’infrastructure et du réseau national dans tous les cas de figure  - Permettre une gestion centralisée unique des accès pour le siège et les agences  - Permettre à tout utilisateur authentifié d’accéder en tout lieu à ses données  - Permettre à tout utilisateur authentifié de ne se connecter qu’une seule fois  - Permettre à tout utilisateur authentifié de disposer en ligne du logiciel spécifique (ImmoSoftVente)  - Nommez tous vos documents avec vos noms prénoms ou numéro du groupe  **Pour la partie logicielle :**  - Fournir un modèle conceptuel de données propre à ImmoSoftVente  - Gérer les contraintes au niveau du système de gestion de base de données ainsi qu’au niveau applicatif  - Justifier les différents choix d’implémentation et leurs impacts sur les performances, la robustesse et l’évolutivité de l’application  - Permettre à tout utilisateur authentifié de disposer en ligne du logiciel spécifique (ImmoSoftVente)  - L’intégration des fichiers clients qui seront fournis en CSV  - Nommez tous vos documents avec vos noms prénoms ou numéro du groupe |

|  |
| --- |
| **Risques** |
| Concurrence qui déciderait de développer un site identique.  Mauvais choix techniques.  Difficultés à construire une interface ergonomique. |

|  |
| --- |
| **Acteurs du projet** |
| Jean FERRO : Chef de Projet  Bastien MAURIN : Expert pour la partie infrastructure  Nolwenn MYRAN : Expert pour la partie logicielle  Bruno MARTINS VILAS BOAS : Expert pour la partie logicielle |

|  |
| --- |
| **Macro-planning prévisionnel** |
| La date de début de projet sera le 12/11  Le projet devra être terminé le ../..  La marge de manœuvre sur le planning est de ..mois. |

|  |
| --- |
| **Budget prévisionnel** |
| Le budget global du projet (matériel et software) doit être inférieur à 20000 € pour le siège et 5000 € par agence (50 agences) (hors cout d’installation et cout de main d’œuvre). |